TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thành Đạt

Mã sinh viên: 6351071018

Lớp / Khóa: CQ.63.CNTT / Khóa 63

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Phong Nhã

Kỳ báo cáo: Tháng 6/2026

Tiến độ tổng thể: ≈ 85%

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống AI tối ưu hóa lịch trình tàu điện ngầm MTA New York dựa trên dự báo nhu cầu hành khách và điều kiện vận hành.

1. Tóm tắt tiến độ

Đến thời điểm báo cáo, sinh viên đã hoàn thành pipeline khoa học dữ liệu và tối ưu hóa end-to-end cho bài toán lập lịch tàu điện ngầm MTA NYC trên 29 tuyến. Các hạng mục chính gồm thu thập/hợp nhất dữ liệu, khám phá dữ liệu (EDA), huấn luyện mô hình dự báo blend (MLP + HistGBM), mạng chuyển tiếp demand spillover, định lượng uncertainty (MC Dropout, Quantile GBM), tối ưu lịch trình trên 1.182 slot và đánh giá trên ba kịch bản vận hành (weekday_peak, weekend, rainy_day). Notebook Kaggle mta_schedule_optimization_kaggle.ipynb đã chạy thành công, xuất artifact vào notebooks/outputs_kaggle/ và gói ui_export cho demo. Phần viết báo cáo đồ án hoàn chỉnh đang được triển khai.

2. Công việc đã thực hiện

| Hạng mục | Trạng thái | Tiến độ |
| --- | --- | --- |
| Thu thập và hợp nhất dữ liệu MTA (Kaggle) | Hoàn thành | 100% |
| Khám phá dữ liệu (EDA) | Hoàn thành | 100% |
| Mô hình dự báo blend (MLP + HistGBM) | Hoàn thành | 100% |
| Mạng chuyển tiếp demand spillover | Hoàn thành | 100% |
| Định lượng uncertainty (MC Dropout, Quantile GBM) | Hoàn thành | 100% |
| Dựng lịch baseline từ GTFS | Hoàn thành | 100% |
| Mô hình hóa bài toán tối ưu (wait + λ×trips) | Hoàn thành | 100% |
| Thuật toán tối ưu analytical per-slot | Hoàn thành | 100% |
| Thực nghiệm 3 kịch bản (weekday/weekend/rainy) | Hoàn thành | 100% |
| Phân tích Pareto frontier & độ nhạy λ | Hoàn thành | 100% |
| Xuất artifact ui_export cho demo | Hoàn thành | 100% |
| Notebook single-route (demo thu hẹp phạm vi) | Hoàn thành | 100% |
| Viết báo cáo đồ án tốt nghiệp | Đang thực hiện | 50% |
| Chuẩn bị slide bảo vệ | Chưa bắt đầu | 0% |

2.1. Chi tiết các hạng mục đã hoàn thành

Hợp nhất ridership.csv, factors_hourly.csv, routes_by_station_complex.csv, GTFS schedule_current và train_manifest.json từ bộ dữ liệu Kaggle mta-subway-ny.

Notebook chính mta_schedule_optimization_kaggle.ipynb chạy end-to-end trên Kaggle (GPU), xuất CSV/JSON/biểu đồ vào notebooks/outputs_kaggle/; gói ui_export phục vụ demo suy luận.

Mô hình dự báo blend: MLP (Keras, embedding tuyến, feature thời tiết/lịch, residual trên log_baseline) kết hợp HistGBM; trọng số MLP=0,8 trên hold-out autumn_2025.

Tối ưu analytical per-slot với auto-chọn λ theo mục tiêu balanced (wait 60% / cost 40%); λ_opt ≈ 446 (Pareto knee), λ_used theo kịch bản: weekday_peak 1.380, weekend 672, rainy_day 1.519.

Xử lý demand spillover qua transfer matrix ga–tuyến (α=0,02 tối ưu hold-out, MAE 209,9→150,0); fallback baseline nhiều tầng, sanitize NaN trong pipeline đánh giá.

Phân tích uncertainty-aware scheduling: so sánh MC Dropout vs Quantile GBM; Quantile GBM đạt coverage 90% ≈ 76,5%, MAE 461. Phân tích Pareto frontier và độ nhạy λ (100–1000).

3. Kết quả đạt được (notebooks/outputs_kaggle/)

3.1. Mô hình dự báo nhu cầu

| Chỉ số | Baseline | Blend (MLP+HistGBM) | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE (hold-out autumn_2025) | 940 | 506 | −46,2% |
| RMSE (hold-out) | 1.644 | 958 | −41,7% |
| R² (hold-out) | 0,931 | 0,977 | +4,6 điểm % |
| MAPE (hold-out) | 16,2% | 9,1% | −7,1 điểm % |
| MAE (CV 8-fold season_year, TB) | 825 | 524 | −36,5% |

Hình 1. So sánh dự báo blend vs baseline (fig_nn_eval.png)

Hình 2. Cải thiện metric dự báo (fig_improvement.png)

3.2. Tối ưu lịch trình (λ = 150, weekday_peak)

| Chỉ số | Baseline GTFS | Lịch tối ưu | Thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian chờ TB (phút) | 3,86 | 3,27 | −15,4% |
| Tổng passenger-min wait | 15,7 triệu | 13,3 triệu | −15,4% |
| Tổng số chuyến | 8.497 | 8.715 | +2,6% |
| Chi phí đội xe (λ=150×trips) | 1,27 triệu | 1,31 triệu | +2,6% |
| Hàm mục tiêu tổng | 17,0 triệu | 14,6 triệu | −14,1% |
| Overflow (wait v2) | 78.666 pax (3,4%) | 4.904 pax (0,4%) | −93,8% |

Hình 3. Headway baseline vs tối ưu — weekday_peak

Hình 5. So sánh wait metric v1 vs v2

Hình 6. Độ nhạy objective theo λ_eval

Hình 7. Pareto frontier

Kết quả trên kịch bản weekend: giảm objective 17,7%, thời gian chờ TB 4,05→3,20 phút (−21,0%), số chuyến 8.497→9.388 (+10,5%). Kịch bản rainy_day: giảm objective 13,1%, wait 3,84→3,29 phút (−14,3%). Phân tích λ (100–1000) cho thấy cải thiện objective 9,1%–14,5% tùy λ_eval; λ=150 cân bằng tốt giữa giảm wait và tăng chi phí.

3.3. Spillover, uncertainty, Pareto và artifact

Spillover α=0,02 giảm MAE forecast 209,9→150,0; tuyến R, M, C hưởng lợi nhiều nhất. Quantile GBM: coverage 90% ≈ 76,5%, MAE 461 (MC Dropout: coverage ≈ 18,8%, MAE 757). Pareto knee λ_equiv ≈ 446. Artifact: notebooks/outputs_kaggle/ và ui_export/.

Hình 8. Transfer matrix & spillover theo tuyến

Hình 9. Calibration interval

Hình 10. EDA — demand theo giờ/tuyến

4. Khó khăn và giải pháp

Dữ liệu ridership thiếu ở một số slot: Áp dụng fallback baseline nhiều tầng (historical → route mean → global mean).

Không gian tối ưu lớn (1.182 slot, 29 tuyến × 24 giờ sau lọc ridership): Ưu tiên analytical per-slot; GA+Tabu chỉ dùng khi thu hẹp phạm vi (single-route notebook).

Trade-off wait vs chi phí đội xe: Phân tích Pareto frontier, độ nhạy λ và auto-chọn λ theo OPT_TARGET=balanced (λ_opt ≈ 446).

Định dạng notebook sau nhiều lần chỉnh sửa: Dọn pipeline, gom logic vào cell chính, tách notebook Kaggle reproducible.

5. Kế hoạch công việc tiếp theo

| Thời gian dự kiến | Công việc |
| --- | --- |
| Tuần 1–2 | Hoàn thiện chương 1–2: mở đầu, cơ sở lý thuyết (lập lịch GTFS, dự báo nhu cầu, tối ưu đa mục tiêu). |
| Tuần 3–4 | Viết chương 3: phương pháp — pipeline dữ liệu, mô hình blend, spillover, uncertainty, bài toán tối ưu. |
| Tuần 5–6 | Viết chương 4 (phần 1): thí nghiệm dự báo nhu cầu — bảng metric, hình EDA và đánh giá hold-out/CV. |
| Tuần 7–8 | Viết chương 4 (phần 2): thí nghiệm tối ưu lịch trình — 3 kịch bản, trade-off, λ sensitivity, Pareto. |
| Tuần 9 | Viết chương 5: kết luận, hạn chế, hướng phát triển; rà soát reproducibility notebook Kaggle. |
| Tuần 10 | Chỉnh sửa toàn văn, thống nhất ký hiệu, bảng biểu và trích dẫn tài liệu tham khảo. |
| Tuần 11 | Làm slide bảo vệ; chuẩn bị demo notebook và ui_export; rehearsal trình bày. |
| Tuần 12 | Chỉnh sửa theo góp ý GVHD; hoàn thiện hồ sơ và nộp bản cuối. |

6. Kiến nghị / đề nghị hỗ trợ

Góp ý cấu trúc báo cáo TKTN (số chương, mức độ chi tiết công thức và bảng kết quả).

Xác nhận hướng trình bày trade-off chi phí–dịch vụ trong phần thảo luận.

Tư vấn tiêu chí đánh giá khi bảo vệ (ưu tiên khoa học dữ liệu hay tối ưu vận hành).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2026

| Sinh viên thực hiện Nguyễn Thành Đạt | Giáo viên hướng dẫn ThS. Trần Phong Nhã |
| --- | --- |